# CodePulse - Yazilim Kalite ve DevOps Otomasyon Degerlendirme Raporu

# 1. Genel Bilgiler

Bu rapor, Meridyen Yazilim A.S. bunyesinde gelistirilen CodePulse platformunun sekiz aylik uygulama donemi sonuclarini ve teknik degerlendirmelerini icerir. CodePulse, yapay zeka destekli kod inceleme ve DevOps otomasyon platformudur.

Rapor, Yazilim Muhendisligi Birimi tarafindan Haziran 2025 tarihinde hazirlanmistir. Proje sponsoru Deniz Arslanturk (VP of Engineering), guvenlik yoneticisi Ceren Korkmaz (Guvenlik Mimari) ve mali denetci Tolga Bayindir (Finans Direktoru) tarafindan onaylanmistir.

# 2. Platform Ozellikleri

CodePulse, her git push isleminde otomatik olarak tetiklenen bir yapay zeka tabanli kod inceleme motorudur. Pull request'leri analiz eder, guvenlik aciklari tespit eder, performans sorunlarini isaretler ve mimari ihlalleri raporlar.

| Ozellik | Detay |
| --- | --- |
| Desteklenen Diller | Python, TypeScript, Go, Rust |
| Analiz Motoru | CodeLlama-34B fine-tune + Semgrep + SonarQube |
| Baglamsal Kapasite | Dosya basina 16.000 token |
| Entegrasyonlar | GitHub, GitLab, Bitbucket, Jenkins, ArgoCD |
| Bildirim Kanallari | Slack, Microsoft Teams, e-posta |
| Veri Saklama | PostgreSQL 16 + Redis Cluster |

# 3. Uygulama Donemi Sonuclari (Temmuz 2024 - Subat 2025)

| Metrik | Hedef | Gerceklesen | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Otomatik Tespit Orani | %95 | %97,3 | Asildi |
| PR Inceleme Suresi | 45 dk | 38 dk | Asildi |
| Yanlis Pozitif Orani | <%8 | %5,1 | Asildi |
| Pipeline Hizlanma | %50 | %57 | Asildi |
| Gelistirici Kabul Orani | %80 | %88 | Asildi |

# 4. Bulgu Kategorileri Dagilimi

| Kategori | Oran | Ornek Bulgular |
| --- | --- | --- |
| Performans Sorunlari | %27,8 | N+1 sorgu, bellek sizintisi, yavas dongu |
| Guvenlik Aciklari | %22,4 | SQL injection, XSS, SSRF, IDOR |
| Kod Tekrari ve Mimari Ihlal | %19,6 | DRY ihlali, katman sizmasi |
| Hata Yonetimi Eksikligi | %16,3 | Yakalanmayan istisnalar, sessiz hatalar |
| Test Kapsami Yetersizligi | %13,9 | Kapsanmayan kritik dallar |

# 5. Karsilasilan Zorluklar

Monorepo Olcekleme: Sirketin 2,3 milyon satirlik monorepo yapisinda ilk haftalarda analiz suresi PR basina 22 dakikayi asmistir. Artimli analiz (incremental analysis) ve degisiklik grafi (change graph) algoritmasi uygulanarak sure 4,2 dakikaya dusurulmustur.

Coklu Dil Baglami: Ayni PR icinde Python backend ve TypeScript frontend kodunun bir arada bulundugu durumlarda model, diller arasi baglami karistirmistir. Dil algilama on filtresi ve ayri analiz kanallari eklenerek sorun giderilmistir.

# 6. Mali Analiz

| Kalem | Tutar |
| --- | --- |
| Proje Toplam Butcesi | 2.340.000 TL |
| Uygulama Donemi Harcamasi | 891.000 TL |
| Engellenen Hata Maliyeti (tahmini) | 4.120.000 TL |
| Yatirimin Geri Donus Suresi | 6,8 ay |

# 7. Sonraki Adimlar

Q3 2025: Rust ve Go dil desteginin tam kapasiteye cikarilmasi

Q4 2025: Otomatik refactoring onerisi modulunun beta surumu

Q1 2026: Beyaz etiket lisanslama modelinin baslatilmasi

Q2 2026: SOC 2 Type II uyumluluk sertifikasyonunun tamamlanmasi

# 8. Onay ve Imzalar

| Isim | Unvan | Onay Tarihi |
| --- | --- | --- |
| Deniz Arslanturk | VP of Engineering | 3 Haziran 2025 |
| Ceren Korkmaz | Guvenlik Mimari | 5 Haziran 2025 |
| Tolga Bayindir | Finans Direktoru | 9 Haziran 2025 |